视频采集处理服务协议

甲方：     枢途科技（深圳）有限公司

联系人：   林子菱

联系方式： 18860028803

乙方：

联系人：

联系方式：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲乙双方针对视频数据采集处理服务达成如下协议：

第一章 合作内容

甲方委托乙方采集并提供处理完成的在静态摄像机（摄像机静止不动）下的人体运动视频数据，总时长4,000小时。数据主要用于人工智能/具身智能模型的训练与测试，具体数据需求和交付要求如下：

1.1 视频数据内容要求与规格

- 单个视频片段长度5-20s，中间不能有裁剪

- 视频分辨率大于720p（即横屏视频大于1280*720，竖屏视频大于720*1280）

- 视频中仅有一个人在进行动作

- 摄像机为静止的，不能移动

- 在每个视频片段中，人体都能够完整地出现在视频中，特别是脚等位置和地面接触的情况要清晰，即要有清晰的地面

- 人在视频中所占的空间足够大。若为横屏视频，则人的身高在视频中应占据大于1/2；若为竖屏视频，则人的身高在视频中应占据大于1/3

- 人体运动的过程中速度不宜过快，最快的动作可参考打羽毛球的视频动作

1.2 视频数据内容覆盖的场景：

| 场景类别 | 数据需求（小时） |
| --- | --- |
| 常规行走与奔跑 | 500 |
| 其他风格行走 | 200 |
| 复杂地形 地形适应 | 200 |
| 爬行跳跃移动 | 100 |
| 日常抓取 | 300 |
| 负重、搬运、推拉 | 400 |
| 常见工具与家务 | 300 |
| 体育竞技 | 500 |
| 武术与格斗 | 500 |
| 舞蹈艺术 | 1,000 |

1.3 乙方保证所采集的视频数据来源合法、合规。乙方明确承诺：甲方作为受让方，无需就该等数据向任何第三方支付费用或承担法律义务。如因数据涉及肖像权、隐私权等争议，均由乙方独立承担全部法律责任并处理争议。如因此给甲方造成损失的（包括但不限于赔偿金、诉讼费、律师费、商誉损失等），乙方应予全额赔偿。

第二章 数据交付及验收

2.1 数据交付

根据本合同条款第一章中1.1和1.2相关数据要求，乙方应在以下时间交付数据：

| 交付批次 | 交付时间 | 交付时长（小时） |
| --- | --- | --- |
| 第一批 | 3月8日 | 1000 |
| 第二批 | 3月13日 | 1000 |
| 第三批 | 3月20日 | 1000 |
| 第四批 | 3月27日 | 1000 |

2.2 数据验收

乙方向甲方完成交付后，甲方应在1个星期内完成相关数据验收。对于验收不合格数据，乙方应在收到甲方通知5个工作日完成相关数据更换补充或者修复处理。

2.3 数据合格率及重交要求

乙方每批次交付的数据，应符合本合同第一章约定的全部技术标准、内容规格及场景要求。经甲方审核确认后，每一批次交付数据的合格率不得低于80%。合格率的计算方式为：合格数据时长 ÷ 实际交付数据总时长×100%。

如任一批次数据的合格率低于80%，则该批次数据视为整体未通过验收，乙方应对该批次全部数据进行重新审查、筛选及补充，并重新完整交付该批次数据。

第三章 费用和结算

3.1支付和结算

本合同的总金额共计人民币52,000（大写：人民币伍万贰仟）元整，单价为人民币13元/小时。费用分三期支付，其中：

1.第一笔服务费用 ¥13,000（大写：人民币壹万叁仟）元整：甲方应在本合同生效之日起3日内向乙方支付该笔服务费用。

2.第二笔服务费用 ¥26,000（大写：人民币贰万陆仟）元整：甲方应在乙方完成第三批数据交付并获得验收通过后3日内向乙方支付该笔服务费用。

3.第三笔服务费用 ¥13,000（大写：人民币壹万叁仟）元整：甲方应在乙方完成所有数据交付并获得验收通过后3日内向乙方支付该笔服务费用。

3.2 收款账户及开票信息

3.2.1 乙方收款账户：

名    称：

银行账号：

银行名称：

3.2.2 甲方开票信息：

公司名称： 枢途科技（深圳）有限公司

税    号：91440300MADGJ1Q31C

注册地址： 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新三街万科云城南山云科技大厦515

电    话：

开 户 行： 8110301013600728168

银行账号：中信银行深圳八卦岭支行

第四章 双方的权利与义务

4.1 甲方权利与义务

4.1.1甲方有权在本协议约定的服务期限内使用乙方提供的本协议项下服务，且甲方有权使用乙方的服务结合自身业务情况生成甲方的内部资料信息成果，并应用于甲方自身的合规业务。

4.1.2甲方承诺其指定的数据采集内容属于可合法使用的范畴、对本合同服务内容的使用符合国家法律法规的规定及本合同的相关约定，甲方不得利用乙方提供的服务从事任何违法经营活动。

4.2 乙方权利与义务

4.2.1 乙方应按照本合同约定的服务内容、根据约定时间向甲方提供相应服务。

第五章 知识产权、保密和信息安全条款

5.1 乙方根据甲方需求采集、处理并交付的视频数据成果，其完整的所有权、知识产权（包括但不限于著作权、邻接权）及相关权益自甲方支付全额费用之日起归甲方所有。乙方在交付后不得将该等数据成果自行保留、使用或提供给任何第三方。

5.2甲乙双方对本合同、本合同的内容及在合作期间所了解到的对方所有资料和信息均负有保密义务，未经信息披露方事先书面同意，任何一方不得以任何形式使用、复制、散发、传播或转让所了解到的对方任何资料和信息，也不得向第三方泄露与本合同相关的任何内容。但正常履行本合同项下义务需要的除外。

5.3本保密条款不因本合同的终止、解除而失效。

5.4 甲乙双方应尽最大努力保证双方的信息安全，确保自身勤勉、审慎地对信息安全情况进行检查，不得做出影响双方信息安全的任何事项。

第六章 不可抗力

6.1“不可抗力”是指所有超出本合同双方合理控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。不可抗力包括但不限于：大规模自然灾害、战争（不论是否宣战）、恐怖袭击、罢工、暴动、黑客攻击、大规模病毒爆发、通信及通信线路故障、法律法规及政策变化或其他无法抗拒的灾难。

6.2 如果符合所有上述条件，一方未履行其本合同项下的任何义务，不应被认为构成违约；如果不可抗力事件致使该方未能全部履行其在本合同项下的义务，双方应立即相互协商以找出合理解决办法并应尽所有合理的努力尽可能地减小不可抗力的后果。在此情况下，其履行本合同的期限应延长，延长期应与不可抗力事件造成的拖延相同。

第七章 违约责任

7.1 任何一方违反本合同约定，均视为违约。

7.2 甲乙双方均应遵守本合同内容，及时、完整履行自身义务。违反本合同的任意一项约定均视为违约，违约方应向守约方支付违约行为发生时已产生的应付款项总和的10%作为违约金，违约金无法弥补守约方损失的，还应足额赔偿；本合同条款关于违约责任有具体约定的，按具体条款的约定承担违约责任。任何一方根据本协议项下所应承担的违约责任及过错责任（包括但不限于：违约金、赔偿金、实际损失等），累计不得超过本协议当期有效订单标的金额的30%。

第八章 合同争议解决

8.1 本合同生效后，除本合同另有约定外，任何一方不得无故单方解除本合同。对本合同的修改或变更须经双方协商一致，并达成书面补充合同。

8.2 本合同的附件、各项补充条款、补充合同、修订或变更，经双方确认后是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.3 甲乙双方因签订或履行本合同而产生的、或者与本合同有关的任何争议，双方均应通过友好协商解决。如协商无法解决，任何一方均可向原告方所在地人民法院提起诉讼。

8.4 因法律法规、国家政策、监管机关命令等原因导致本合同项下的服务履行部分的费用，双方应协商解决。

第九章 其它

9.1 本合同的终止或解除不影响本合同项下未完成之结算或者在本合同终止或解除之日前已产生的双方权利义务。

9.2 本合同不同条款之效力相互独立；任一条款的无效或效力瑕疵不影响其他条款的效力。

9.3  甲、乙双方理解并同意，乙方所收取的费用是甲方使用乙方技术服务的费用。甲、乙双方一致确认，任何情况下乙方所收取的服务费用，均不视为双方和任意一方出售信息及其权属的费用。

9.4 本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，内容一致，自双方盖章之日起生效。

———————（以下无正文，系合同签署部分）———————

甲方（盖章）：枢途科技（深圳）有限公司
法定代表人/授权代表签字：________________
日期：__________

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表签字：________________
日期：__________